Programmiertagebuch

Medienprojekt - Website für die Frauenfussballmannschaft Este06/70

**A description...**

Julia Menzel, Minf9950

|  |
| --- |
| Dienstag, 24.09.2013 |
| Vorbereitung |
| 2,5 Julia |
| Recherche:   * Anschauen unterschiedlicher Fußball- und Sport-Webseiten um einen Überblick zu bekommen was für Features evtl. sinnvoll sind und wie andere Vereine sich selbst und ihre Inhalte präsentieren. * Durchstöbern von unterschiedlichen Design-Blogs um Ideen für ein modernes und schlichtes Design zu bekommen. * Heraussuchen unterschiedlicher Tools- und Webseiten die für den Entwicklungsprozess von Vorteil sein können   + Responsive Design     - http://www.responsinator.com/     - <http://beta.screenqueri.es/>     - <http://responsivetest.net/>   + HTML/CSS     - http://de.selfhtml.org/   + PHP     - <http://www.selfphp.de/>   + JavaScript     - <http://jsfiddle.net/>   + Design     - <https://www.iconfinder.com/>     - [https://kuler.adobe.com](https://kuler.adobe.com/) * Einrichtung von http://www.clockingit.com/ als Projektmanagement Tool |

|  |
| --- |
| 26. + 28.09.2013 |
| Brainstorming und Besprechung zu Anforderung und Funktion |
| 8h Ellen&Julia |
| * Design Überlegungen und Skizzen für:   + Forum   + Spielberichte   + Links   + Dokumenten Seite (Mannschaftskasse usw.)   + Bildergalerie   + Adressbuch   + Kalender * Verteilung der Aufgaben und Zuteilung der Arbeitsbereiche |

|  |
| --- |
| Sonntag, 29.09.2013 |
| Erstellung von Designvorlagen |
| 1t 1,5h Julia |
| * Umsetzung/Entwicklung des Designs in Illustrator/Photoshop:   + Layout generell   + Termine/Kalender   + Veranstaltung   + Spielbericht   + Header/Footer (nur grobes Layout)   + Galerie |

|  |
| --- |
| Donnerstag, 03.10.2013 |
| Umsetzung des Designs |
| 1t 2h Julia |
| * Umsetzung des Designs in HTML und CSS:   + Aufbau der Seite/ Grundgerüst bis zum Content |

|  |
| --- |
| Freitag, 04.10.2013 |
| Umsetzung des Designs |
| 2h Julia |
| * Umsetzung des Designs:   + Aufbau der verschiedenen Möglichkeiten für den Content     - mit/ohne Sidebar     - ein/zwei/dreispaltig     - responsive |

|  |
| --- |
| Samstag, 05.10.2013 |
| Umsetzung des Designs |
| 6h Julia |
| * Umsetzung des Designs:   + Umsetzung des Content |

|  |
| --- |
| Montag, 14.10.2013 |
| Einrichtung Versionsverwaltung |
| 5,5h Julia |
| * Einrichten von Git   + Repository anlegen/einrichten auf https://github.com/   + Mergen der bislang erstellten Dateien und kleinere Anpassungen für ein einheitliches Erscheinungsbild   + Aufbau einer sinnvollen Projektstruktur (Model/Viev/Controller) |

|  |
| --- |
| Dienstag, 15.10.2013 |
| Entwicklung |
| 1t 1h Julia |
| * Einrichten einer Datenbank (MySql) * Generelle Datenbankanbindung und erste Zugriffsunktionen |

|  |
| --- |
| Donnerstag, 17.10.2013 |
| Entwicklung |
| 4h Julia |
| * Datenbankanbindung für das Adressbuch   + Listenansicht aller Einträge   + Detailansicht   + Neuen Eintrag erstellen   + Bearbeiten/Löschen |

|  |
| --- |
| Freitag, 18.10.2013 |
| Entwicklung |
| 3,5h Julia |
| * Fertigstellung des Adressbuch |

|  |
| --- |
| 19.10-22.11 2013 |
| Entwicklung |
| 1t 3h Julia |
| * Umsetzung kleinerer Seiten und Funktionen * CSS Anpassungen |

|  |
| --- |
| 01.12- 28.02.2013 |
| Umstellung auf Java und Spring Framework |
| 10t Julia |
| * Einarbeitung in das Spring Framework   + <http://spring.io/>   + http://projects.spring.io/spring-framework/ * Aufsetzen des Systems |

|  |
| --- |
| Freitag, 27.12.2013 |
| Versionsverwaltung |
| 0,5h Julia |
| * Anlegen eines neuen Repositories |

|  |
| --- |
| 01.01- 02.03.2013 |
| Problembehandlung |
| 3t 5h Julia |
| * unzählige Versuche das System Lauffähig zu machen |

|  |
| --- |
| Freitag, 07.03.2013 |
| Entwicklung |
| 6h Ellen&Julia |
| * Einbindung der MySql Datenbank |

|  |
| --- |
| 10.03-28.03.2013 |
| Umstellung auf Java und Spring Framework |
| 1t 3h Julia |
| * unzählige Versuche das System Lauffähig zu machen |

|  |
| --- |
| Freitag, 28.03.2013 |
| Entwicklung |
| 0,5h Julia |
| * Ausarbeitung einer neuen Tabelle (addresses) für das Adressbuch mit Auslagerung des Benutzers (users). |

|  |
| --- |
| Sonntag, 30.03.2013 |
| Entwicklung |
| 5h Julia |
| * Erstellung des Adressbuches   + Model/Controller/Service |

|  |
| --- |
| Sonntag, 30.03.2013 |
| Entwicklung |
| 5h Julia |
| * Erweiterung des Adressbuches   + Delete/Edit |

|  |
| --- |
| Freitag, 04.04.2013 |
| Entwicklung |
| 1,5h Julia |
| * Erweiterung des Adressbuches   + Fehlerbehandlung |

|  |
| --- |
| Samstag, 05.04.2013 |
| Entwicklung |
| 1,75h Julia |
| * Erweiterung des Adressbuches   + Auslagerung Editieren |

|  |
| --- |
| Sonntag, 06.04.2013 |
| Entwicklung |
| 3h Julia |
| * Erweiterung des Adressbuches   + Einbindung der Usernamen   + Verlinkung mit users/permissions   + Account-Delete statt Adress-Delete |

|  |
| --- |
| Dienstag, 08.04.2013 |
| Entwicklung |
| 0,75h Julia |
| * Erweiterung des Adressbuches   + Aktualisierung Adress-Formular |

|  |
| --- |
| 09.04.-11.04.2013 |
| Testen/Entwicklung |
| 4h Julia |
| * Adressbuch Testen   + Verlinkungen   + User neu erstellen → Erstellung des Adresseintrags   + Adresse editieren   + Account löschen (über Benutzer/Permission und Adresse)   + Leere Adressen/Fehlende Verlinkung/Fahlerhafte Idś * Fehlerbehebung |

|  |
| --- |
| Samstag, 12.04.2013 |
| Entwicklung |
| 5,5h Julia |
| * Aktualiesierung der Navigation * Erweiterung des Adressbuches   + Administrator Einbindung/Anpassung   + Sidebar Anpassumg * Erstellung der Kalender-Seite   + Einbindung des Google-Kalenders     - Design Anpassung     - Unterschiedliche Kalender für verschiedene Displaygrößen. Monatsansicht/Listenansicht |

|  |
| --- |
| Sonntag, 13.04.2013 |
| Entwicklung |
| 7h Julia |
| * Erstellung des Dokumenten Uploaders   + erlaubtes Format: PDF |

|  |
| --- |
| Montag, 14.04.2013 |
| Testen/Entwicklung |
| 1t 1h Julia |
| * Testen des Dokumenten Uploaders   + Falsches Dateiformat/ keine Datei   + sämtliche Arten von möglichen und unmöglichen Dateinamen * Erweiterung des Dokumenten Uploaders   + Fehlerbehandlung   + Dokumentnamen-Format: yyyy-mm-dd\_hh-mm\_name.pdf * Dokumentation |